市重点办建设项目

服务类合同结算编制指引

（2014年版）

二○一四年十二月

# 第一章   总则

1.为规范市重点办建设项目服务类合同结算工作，根据服务类合同相关规定以及市重点办相关文件要求，制定《服务类合同结算编制指引》（以下简称“本指引”）。

2.本指引适用于市重点办建设项目各类服务合同结算。服务类合同是指除施工类、单独货物采购类以外的其他合同，包括勘察、设计、招标代理、咨询、监理、检测、测量、监测、白蚁防治等。

# 第二章   编制原则

1.服务单位按合同要求完成所有工作内容并提交成果报告，或相关部门审批通过后，开始组织合同结算编制工作。

2.合同结算应遵循国家、省、市有关法律法规、合同文件、市重点办相关文件，做到依法办事、循规操作；坚持客观公正、实事求是的原则。

3.结算工作实行统一编报程序、统一结算原则、统一报送资料、统一表格、统一审核方法。

# 第三章   编制要求

1.结算文件由封面、合同结算会签表、目录、结算编制说明、承诺函、合同成果提交确认表、合同工作服务质量评定意见、费用计算表、合同文件及成果报告等组成，具体要求及格式详见附件1“结算资料组成及要求一览表”。

2.结算资料须按本指引规定的格式进行编制，具体详见附件2“结算书格式”。根据合同结算的需要可以增加其它必要的表格。

3.结算文件需同时提供电子文件及纸质版文件。电子文件需以EXCEL、WORD形式提供；纸质文件须装订成册，具体要求及份数详见“结算资料组成及要求一览表”。当纸质文件、电子文件不一致时以纸质文件为准。

4.以服务合同为单位按不同立项、不同投资主体分别进行编制和汇总。

5.勘察、设计、招标代理、咨询、监理等合同应在编制说明中详细列明结算费用的具体计算过程；检测、测量、监测等合同应按结算书格式，提供结算费用汇总表、明细表、工作量确认表。

# 第四章  结算工作职责

1.服务单位

根据合同约定及工程进展的实际情况，按市重点办要求及时编制结算文件；对结算资料的真实性、合规性、完整性、合法性负全部责任。结算文件编制完成后及时送交审核。当出现送审结算资料不完整、不合规的情况时，须在规定时间内及时补充完善。

2.监理单位（如涉及）

全面核查服务单位提交结算资料的真实性、合规性、完整性、合法性等。全面审核工程量、服务项目单价、结算总价等，对其审核结果的准确性负责。对结算工作中可能存在的问题及时报告市重点办合同执行部门并提出解决问题的合理化建议。结算文件审核完成后及时送交市重点办合同执行部门。

3.合同执行部门

组织竣工结算的实施和协调工作。包括编制和提交结算计划；负责结算资料的整理和收集，组织编制合同结算，全面审核工程量及结算资料，对结算资料的完整性和真实性进行审核；牵头解决结算过程中存在的问题和终审部门提出需协调或函复的事项；对结算金额超出合同金额的情况，分析原因，提出处理意见。

4.质安验评部

对检测、测量、监测合同结算服务内容的真实性、合规性进行审核。

5.采购合同部

对结算资料的合法性进行审核，并对结算书进行初步审核；对结算金额超出合同金额的情况进行合法性审核，依法依规组织完善相关报批手续并签订补充合同

6.结算审价部

对结算书进行审核；组织结算送审工作及协调市财政部门结算评审，对结算定审后终审部门返回的结算资料进行接收，并及时会合同执行部门进行有效性审查。如有效，则由合同执行部门形成一套完整的竣工结算资料交图档中心存档。

无需报相关单位评审的合同结算，由结算审价部组织办理结算结果确认表。

7.纪委办公室、监察室

对结算编制审核各环节进行行政监察；负责相关违法、违纪行为及投诉举报事宜的查处。

# 第五章  结算工作流程

1.结算文件送审前，服务单位应做好自审。

2.服务单位自审完毕后报送监理单位或市重点办合同执行部门审核。市重点办各相关部门依据授权分工对送审的结算书进行审核。

3.需报相关单位评审的合同结算，由市重点办组织送审；无需报相关单位评审的合同结算，按市重点办《不属于市财政投资评审项目范围的合同结算实施细则》的规定执行。

4.结算工作流程详见附件3。

附件：1.结算资料组成及要求一览表

2.结算书格式

3.结算工作流程

附件3