市重点办建设项目

单独货物采购类合同结算编制指引

（2014年版）

二○一四年十二月

# 第一章   总则

1.为规范市重点办建设项目单独货物采购类合同结算工作，根据单独货物采购合同以及市重点办相关文件要求，制定《单独货物采购类合同结算编制指引》（以下简称“本指引”）。

2.本办法适用于市重点办建设项目单独货物采购类合同结算。单独货物采购类合同是指单独采购的物品合同，包括单独采购的家具、电脑、电梯、空调、变压器、发电机等。

# 第二章  编制原则

1.采购单位按合同要求完成所有工作内容，经相关部门审批通过后，开始组织合同结算编制工作。

2.办理合同结算应遵循国家、省、市有关法律法规、合同文件、市重点办相关文件，做到依法办事、循规操作；坚持客观公正、实事求是的原则。

3.结算工作实行统一编报程序、统一结算原则、统一报送资料、统一表格、统一审核方法。

# 第三章   编制要求

1.结算文件由封面、合同结算会签表、目录、结算编制说明、承诺函、结算表格及合同文件等组成，具体要求及格式详见附件1“结算资料组成及要求一览表”。

2.结算资料须按本指引规定的格式进行编制，具体详见附件2“结算书格式”。其中基本建设项目实物（设备）资产移交清单由各合同编制单位根据合同承包内容填写，实物（设备）资产分类详见附件4《行政事业单位固定资产分类说明》。根据合同结算的需要可以增加其它必要的表格。

3.结算文件需同时提供电子文件及纸质版文件。电子文件需以EXCEL、WORD形式提供；纸质文件须装订成册，具体要求及份数详见“结算资料组成及要求一览表”。当纸质文件、电子文件不一致时以纸质文件为准。

4.以单独货物采购类合同为单位按不同立项、不同投资主体分别进行编制和汇总。

5.采购合同如采用施工类清单，其竣工结算按《市重点办建设项目施工类合同结算编制指引》的规定执行。

# 第四章  结算工作职责

1.采购单位

根据合同约定及工程进展的实际情况，按市重点办要求及时编制结算文件；对结算资料的真实性、合规性、完整性、合法性负全部责任。结算文件编制完成后及时送交审核。当出现送审结算资料不完整、不合规的情况时，须在规定时间内及时补充完善。

2.监理单位

全面核查采购单位提交结算资料的真实性、合规性、完整性、合法性等。全面审核工程量、项目单价、结算总价等，对其审核结果的准确性负责。对结算工作中可能存在的问题及时报告市重点办并提出解决问题的合理化建议。结算文件审核完成后及时送交市重点办。

3.工程管理部门

组织竣工结算的实施和协调工作。包括编制和提交结算计划；负责结算资料的整理和收集，组织编制合同结算，审核工程量及结算资料，对结算资料的完整性和真实性进行审核；牵头解决结算过程中存在的问题和终审部门提出需协调或函复的事项；对结算金额超出合同金额的情况，分析原因，提出处理意见。

4.质安验评部

对货物质量是否达到合同规定的质量目标、质量违约处罚等进行审核。

5.采购合同部

对结算资料的合法性进行审核，并对结算书进行初步审核；对结算金额超出合同金额的情况进行合法性审核，依法依规组织完善相关报批手续并签订补充合同。

6.结算审价部

对结算书进行审核；组织结算送审工作及协调市财政部门结算评审，对结算定审后终审部门返回的结算资料进行接收，并及时会合同执行部门进行有效性审查。如有效，则由合同执行部门形成一套完整的竣工结算资料交图档中心存档。

单独货物采购类项目合同结算，由结算审价部组织办理结算结果确认表。

7.纪委办公室、监察室

对结算编制审核各环节进行行政监察；负责相关违法、违纪行为及投诉举报事宜的查处。

# 第五章  结算工作流程

1.结算文件送审前，采购单位单位应做好自审。

2.采购单位自审完毕后报送监理单位或市重点办合同执行部门审核。市重点办各相关部门依据授权分工对送审的结算书进行审核。

3.需报相关单位评审的合同结算，由市重点办组织送审；无需报相关单位评审的合同结算，按市重点办《不属于市财政投资评审项目范围的合同结算实施细则》的规定执行。

4.结算工作流程详见附件3。

附件：1.结算资料组成及要求一览表

2.结算书格式

3.结算工作流程

4.《行政事业单位固定资产分类说明》

附件3

附件4

行政事业单位固定资产分类说明

固定资产的标准

1、一般设备单位价值在800元以上，专用设备在1500元以上；

2、使用年限在一年以上并在使用过程中基本保持原有实物形态。另外，对未符合上述第一项条件即单位价值未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资如：家具用具类、图书类等资产，应按照固定资产进行管理。

固定资产分类说明

一、土地

包括：教学、科研、办公、生活、后勤保障服务等用地；土地如果是通过征地等方式购买过来的记入相应的价值，如果不是买入的，只记面积，不记价值。

二、房屋建筑物

包括：教学、科研、办公、生活、后勤保障服务用房和建筑物等；大型修缮的计入价值。

三、通用设备

相对于专用设备而言，单位价值较低，用途不专一的设备；如：锅炉、水泵、电梯、电锤、搅拌机等；

四、专用设备

单位价值较高（起点为1500元），各种具有专门性能和用途的设备，如：数码照相机、数码摄像机、复印机、保险柜、碎纸机、实验室设备、医疗设备、抽湿机、印刷设备、消防设备、食堂米饭生产线、和面机、切割机、割草机等设备；

五、交通运输设备

用于公务、接待、接送职工上下班使用的交通工具等，

六、电气设备

如：变压器、配电柜、发电机、稳压电源、洗衣机、干洗设备、电淋浴器、吸尘器、微波炉、冷柜、冰箱、空调机等

七、电子产品及通讯设备

如：广播台成套播音设备、多媒体教室设备、网络设备（如交换机、光纤收发器）、计算机、计算机外设（如：各种打印机）、一体机、卫星接收设备、各种教学及办公软件（正版）、移动电话，对讲机等。

八、仪器仪表、计量标准器具、衡器

九、文艺体育设备

十、图书文物及陈列品

校图书馆馆藏的各种纸质、电子图书资料，各学院科研机构资料室室藏的教学科研用图书资料。

十一、家具用具及其他类

各种教学、行政办公家具、教室课桌椅、学生宿舍家具，食堂餐桌椅，教工宿舍家具、实验室工作台、椅等。以及不能归入上述十大类之中的都归入此类中。